Załącznik nr 3 do ZP/233/17

Umowa Nr .../2017

zawarta w dniu ......... w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Miastem Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-27-98-771
REGON: 590648468
w imieniu i na rzecz którego działa
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Żwirki 5/7
97-300 Piotrków Trybunalski
zwane dalej Zamawiającym,
reprezentowane przez Dyrektora Domu - Panią mgr Violettę Bielawską
a
…............................................................................................................
reprezentowanym przez:
…............................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania „Wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim (demontaż, dostawa zabudowy i drzwi, montaż)”. Integralną część umowy stanowi wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy i Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) zawierające szczegółowe warunki dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 grudnia 2017 roku.
3. Realizacja robót odbywać się będzie w obiekcie w godzinach od 6:00 do 18:00 i nie będzie zakłócać normalnej pracy DPS.

§ 3

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do wykonania przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcą (np.: po otrzymaniu przez Wykonawcę zamówionych nowych drzwi i deklaracji Wykonawcy o przystąpieniu do robót).

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:
…......................................................................................

§ 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wykonywania przedmiotu umowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.
2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.
3. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
4. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia robót, tj. maksymalnie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
3. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z zasadami § 13 niniejszej umowy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin i oceny wizualnej.
4. Do odbioru robót są wymagane karty gwarancyjne nowych drzwi na okres gwarancji równy 2 lata (słownie: dwa).

§ 7

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz być zgodne ze Specyfikacją techniczną ogólną wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
5. Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.
6. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.
7. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsadzał nowe drzwi w tym samym dniu w którym nastąpił ich demontaż.
§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w postępowaniu, wyraża się kwotą …............................zł netto (słownie:...............................) + VAT. Wynagrodzenie wynosi brutto …................zł ( słownie :...................................................................................................).
3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po protokolarnym odbiorze robót i na podstawie faktury w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury na konto wskazane w fakturze.
4. Ustala się następujące dane do faktury, dotyczące Zamawiającego:
Nabywca: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771.
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Faktura winna być dostarczona na adres Odbiorcy.

§ 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
– za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
– za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
– za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 2.

§ 11

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu:
a) działania siły wyższej,
b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru na trzy dni przed datą odbioru.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek.
3. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.
4. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczane na usunięcie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu.
b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 14

1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na 2 lata (słownie: dwa) od dnia końcowego odbioru robót. W przypadku wad ukrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady.
2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
4. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje udzielone przez producentów użytych materiałów.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 16

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy: odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 17

W terminie 30 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu rękojmi nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad w okresie rękojmi.

§ 18

1. Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Wszelkie zmiany dokonane w innej formie niż pisemna są nieważne.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

................................................. .................................................
        Zamawiający Wykonawca